华东电网前期方案智能审查

实验方案与研究生工作手册

合订本 v4.0

2026年5月 · v4.0 · UltraRAG 统一检索架构

conda: power_grid_rag | Python 3.11 | LLM: qwen3.5-local:latest (Ollama)

Git: v4.0 独立子仓库（方案 A）| 知识库构建: build_kb_direct.py

v4.0 已淘汰 Opsen B/C 组，统一 UltraRAG 检索架构

文档组成

| 文档组成 | 说明 |
| --- | --- |
| 第一部分 项目总览 | 技术架构、实验组设计、分工、时间线 |
| 第二部分 Windows本地原型验证 | 环境搭建、代码适配、验证清单、迁移昇腾 |
| 第三部分 研究生工作手册 | 材料提交规范、配置单、自检清单、时间节点 |
| 第四部分 评估框架与Gate Review | 六项指标、L1/L2/L3+R+N分层设计、判定表、盲区声明 |
| 第五部分 综合风险与注意事项 | 可重复性、标注质量、漏报红线、版本锁定 |
| 附录A 实验日志JSON字段定义 | 含D/E组及噪声/拒绝测试新增字段 |
| 附录B 哨兵问题集Sentinel-v2.0 | 20条完整内容（10基础+5噪声+5拒绝）与判断方式 |
| 附录C Gate Review完整判定表 | 13项含签字栏，可单独打印 |
| 附录D UltraRAG YAML Pipeline配置 | D1-D4组及E组（含模型路径修正） |
| 附录E 目录结构与启动脚本 | v4.0 目录结构 + 启动命令 |
| 附录F 文档修订记录 | 版本历史（v2.031 → v4.0） |
| 附录G UltraRAG服务工程部署 | 工作量评估、五阶段任务、甘特图、风险清单 |
| 附录H PDF文档解析技术路线评估 | Docling能力边界、三条升级路线、模块B调整建议 |
| 附录I 噪声鲁棒性与拒绝回答能力测试规范 | 版本冲突子知识库构建、测试问题设计、评分细则 |

目录

第一部分 项目总览	5

1.1 项目定位	5

1.2 技术架构三层图	5

1.3 两模块分工	5

1.4 完整实验组一览（v4.0）	5

1.5 v4.0 关键变更	6

1.6 总时间线	6

第二部分 Windows本地原型验证	8

2.1 可移植性边界	8

2.2 LLM后端切换设计	8

2.3 Windows环境搭建	8

2.4 v4.0 检索架构说明	9

2.5 功能验证清单	9

2.6 Windows常见问题	10

2.7 迁移至昇腾服务器Checklist	10

第三部分 研究生工作手册	12

3.1 角色定位	12

3.2 嵌入模型与LLM模型说明	12

3.3 哨兵问题集Sentinel-v2.0使用说明	12

3.4 所有材料提交规范	12

3.5 实验配置单（模块A专属）	13

3.6 分块质量自检清单（模块B专属）	14

3.7 时间节点速查表	14

3.8 常见错误与纠正方式	14

第四部分 评估框架与Gate Review	16

4.1 六项量化指标定义	16

4.2 L1/L2/L3+N+R分层测试集设计	16

4.3 Gate Review判定表（13项，完整版见附录C）	16

4.4 知识库盲区声明	17

第五部分 综合风险与注意事项	18

5.1 实验可重复性保障	18

5.2 专家标注质量控制	18

5.3 漏报率安全底线	18

5.4 UltraRAG版本锁定	18

5.5 v4.0 代码版本管理	18

5.6 综合风险清单	18

5.7 Conflict-KB质量管理	18

5.8 拒绝回答测试边界	18

附录A 实验日志JSON完整字段定义（v4.0）	19

附录B 哨兵问题集Sentinel-v2.0	20

附录C Gate Review完整判定表	20

附录D UltraRAG Pipeline配置（v4.0 模型路径已修正）	21

附录E 目录结构与启动脚本（v4.0）	21

附录F 文档修订记录	21

附录G UltraRAG服务工程部署	22

附录H PDF文档解析技术路线评估	22

附录I 噪声鲁棒性与拒绝回答能力测试规范	22

第一部分 项目总览

本课题论证LLM+RAG技术在华东电网工程前期方案智能审查中的可行性，形成可行性研究报告。

1.1 项目定位

目标：以 Sentinel-v2.0 的 L1/L2/L3 测试集和六项量化指标作为唯一验收基准，以 UltraRAG MCP 模块化检索服务统一检索层，通过四种嵌入模型消融对比确定最适合电网规范文档检索的嵌入方案。v4.0 已淘汰 Opsen B/C 组（ImprovedGraphRAG），新增噪声鲁棒性和拒绝回答能力两项核心评估维度。

课题周期：2026年3月—12月。平台：Windows本地原型验证 → 昇腾910B×8生产迁移。

1.2 技术架构三层图

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 评估层 | L1/L2/L3+N+R 测试集 + 六项量化指标 + Gate Review | 唯一验收基准，含噪声鲁棒性与拒绝回答测试 |
| 检索层（嵌入） | D1 text2vec / D2 BGE-large-zh / D3 Qwen3-Embedding-0.6B / D4 MiniCPM-Embedding-Light | 四种模型作为消融变量 |
| 检索层（索引） | FAISS-CPU，四个独立索引 + 1个版本冲突子索引 | D1用D1-KB（256T），D2-D4用General-KB（512T），噪声测试用Conflict-KB |
| 检索层（框架） | UltraRAG MCP（2026年4月版锁定） | v4.0 已淘汰 Opsen B/C 组，统一使用 UltraRAG |
| 生成层 | Windows：Ollama qwen3.5-local:latest；昇腾生产：vLLM-Ascend | 环境变量切换 |

1.3 两模块分工

|  | 模块A（检索实验组） | 模块B（文档解析组） |
| --- | --- | --- |
| 核心任务 | 构建70条测试集（含噪声+拒绝）；运行八组实验；输出六项指标报告 | PDF解析；分块策略实验；构建知识库快照+冲突子库；术语词表 |
| 主要工具 | UltraRAG MCP API + Ollama + RetrieverService | PyMuPDF + sentence-transformers + build_kb_direct.py |
| 关键产出 | 70条测试集 + 八组实验六项指标报告 + 嵌入选型结论 | 知识库快照 + Conflict-KB + 术语词表 |
| 不负责 | UltraRAG服务部署（独立工程任务） | UltraRAG服务部署 |

1.4 完整实验组一览（v4.0）

v4.0 已移除 B/C（Opsen 混合/仅向量）组。A/D1-D4/E/F1/F2 共 8 组。

| 实验组 | 检索架构 | 嵌入模型 | 知识库 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 无RAG（纯LLM） | — | — | 建立零增强基准 |
| D1 | UltraRAG dense | text2vec-base-chinese | D1-KB（256T） | 迁移基线验证 |
| D2 | UltraRAG dense | BGE-large-zh-v1.5 | General-KB（512T） | C-MTEB成熟基准 |
| D3 | UltraRAG dense | Qwen3-Embedding-0.6B | General-KB（512T） | 与生成模型同源 |
| D4 | UltraRAG dense | MiniCPM-Embedding-Light | General-KB（512T） | UltraRAG官方默认 |
| E（可选） | UltraRAG dense + reranker | D组最优嵌入 | D组最优对应KB | 验证重排序增益 |
| F1 | 无RAG（纯LLM） | — | — | 轻量模型基线（Qwen3.6-4B） |
| F2 | 无RAG（纯LLM） | — | — | 极轻量对比（DeepSeek-V4-2B） |

1.5 v4.0 关键变更

| 维度 | v2.x（参考） | v4.0（当前） |
| --- | --- | --- |
| 检索框架 | Opsen + UltraRAG 双轨并存 | UltraRAG 统一架构（淘汰 Opsen B/C 组） |
| Web服务 | web_app.py → graph_rag.py | v4.0/web_app.py → RetrieverService |
| 实验组 | A/B/C/D1-D4/E/F1/F2（10组） | A/D1-D4/E/F1/F2（8组，B/C 已移除） |
| 知识库构建 | MCP 管道（UltraRAG MCP subprocess） | build_kb_direct.py 直接构建（推荐） |
| LLM模型 | qwen3.6:4b | qwen3.5-local:latest（Ollama） |
| Git管理 | 单一仓库 | v4.0 独立子仓库（方案 A） |
| 代码位置 | 项目根（graph_rag.py, web_app.py） | v4.0/ 子目录 |
| 模型路径 | models/bge-large-zh-v1.5 等 | models/BAAI/bge-large-zh-v1.5 等（实际路径） |

1.6 总时间线

| 时间 | 模块A | 模块B | 独立工程任务 | 同步节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4月 | 构建L1/L2/L3 60条问题集 + 专家标注 | PDF解析方案对比；Conflict-KB设计 | UltraRAG安装 + 模型下载 | — |
| 5月底 | A/F组实验运行 | 分块策略实验 + General-KB v1 + Conflict-KB v1 | FAISS索引构建 | S1交叉检验 |
| 6-7月 | D1-D4四子组实验 + F1/F2 + 噪声/拒绝测试 | D1-KB构建 + 术语词表初版 | — | — |
| 7月底 | D组失效案例分析 + 轻量模型评估初报 | 分块策略最终确认 | — | S2交叉检验 |
| 8-9月 | 全量复测 + Gate Review准备 | 知识库最终版本锁定 | — | — |
| 9月底 | Gate Review判定 + 嵌入选型结论 | 盲区最终声明 | — | S3交叉检验 |
| 10-12月 | 报告撰写 | 报告撰写 | — | 合并定稿 |

第二部分 Windows本地原型验证

Windows本地验证全部业务逻辑（含UltraRAG检索服务和噪声/拒绝测试）。约90%代码与底层硬件无关，迁移昇腾时仅需调整生成侧环境变量和重编译FAISS。

2.1 可移植性边界

| 内容 | Windows本地 | 昇腾生产 | 迁移工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| v4.0/web_app.py + services/（业务代码） | 完整验证 | 直接复用 | 零 |
| UltraRAG corpus/retriever server | 完整验证（CPU模式） | 直接复用（CPU模式） | 零 |
| FastAPI Web服务 | 完整验证 | 直接复用 | 零 |
| FAISS向量索引 | faiss-cpu（x86） | 重编译aarch64 | 约半天 |
| LLM推理 | Ollama localhost:11434 | vLLM-Ascend localhost:8001 | 改环境变量 |
| 噪声测试管道 | 完整验证 | 直接复用 | 零 |
| torch_npu / CANN | 不需要 | 必须安装 | 仅昇腾操作 |

2.2 LLM后端切换设计

通过两个环境变量控制LLM端点，业务代码无需改动：

| 环境 | LLM_BASE_URL | LLM_MODEL | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows本地（CPU） | http://localhost:11434/v1 | qwen3.5-local:latest | CPU模式约2-5 token/秒 |
| Windows本地（NVIDIA） | http://localhost:11434/v1 | qwen3.5-local:latest | 显存8GB+自动启用GPU |
| 昇腾生产 | http://localhost:8001/v1 | qwen3.5-local:latest | vLLM-Ascend驱动 |

2.3 Windows环境搭建

Step 1 安装Miniconda

conda create -n power_grid_rag python=3.11 -y && conda activate power_grid_rag

Step 2 安装核心依赖

pip install fastapi uvicorn[standard] python-multipart faiss-cpu sentence-transformers pymupdf reportlab openai python-dotenv tqdm
pip install fastmcp==3.2.4
cd UltraRAG && pip install -e . && cd ..

Step 3 安装Ollama并拉取模型

ollama pull qwen3.5-local:latest
curl http://localhost:11434/v1/models

Step 4 下载嵌入模型（modelscope）

# D1
modelscope download --model iic/text2vec-base-chinese --local_dir ./models/text2vec-base-chinese
# D2
modelscope download --model AI-ModelScope/bge-large-zh-v1.5 --local_dir ./models/BAAI/bge-large-zh-v1.5
# D3
modelscope download --model Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B --local_dir ./models/qwen3_embedding06b
# D4
modelscope download --model OpenBMB/MiniCPM-Embedding-Light --local_dir ./models/minicpm

Step 5 项目配置

在项目根目录创建 .env 文件：

LLM_BASE_URL=http://localhost:11434/v1
LLM_MODEL=qwen3.5-local:latest

Step 6 知识库构建

cd v4.0
# v4.0 直接构建（推荐，不依赖 MCP）
python scripts/module_b/build_kb_direct.py --target D2
python scripts/module_b/build_kb_direct.py --target all

Step 7 启动验证

cd v4.0
# Web 服务
python web_app.py          # → http://localhost:8080
# CLI 交互
python main.py
# 冒烟测试
python scripts/module_c/smoke_test.py --questions-per-group 1

2.4 v4.0 检索架构说明

v4.0 统一使用 UltraRAG 检索架构。Web 服务通过 RetrieverService（SentenceTransformer + FAISS 直接调用）获取结果，实验脚本通过 fastmcp.Client 连接 UltraRAG MCP 子进程。两种模式使用相同的嵌入模型和 FAISS 索引，结果一致。

模型实际路径已修正匹配 modelscope 下载目录名：

| 组 | 路径 |
| --- | --- |
| D1 | models/text2vec-base-chinese |
| D2 | models/BAAI/bge-large-zh-v1.5 |
| D3 | models/qwen3_embedding06b |
| D4 | models/minicpm |

2.5 功能验证清单

按顺序验证，每阶段全部通过后再进行下一阶段。

Phase 1 基础环境

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Ollama服务正常 | curl /v1/models 返回包含模型的JSON |
| 依赖完整 | python -c 'import faiss, sentence_transformers, fastmcp' 无报错 |
| 嵌入模型可编码 | 四种模型均返回向量且维度符合预期 |

Phase 2 UltraRAG检索（D组管道）

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| D2-BGE检索哨兵 | S01跑通D2组pipeline |
| D3-Qwen3指令生效 | 确认英文查询指令正确传入 |
| D1-KB可检索 | D1哨兵命中且分块长度合规 |
| Conflict-KB可检索 | 噪声哨兵N01可同时检索到新旧两版条款 |

Phase 3 问题集录入与Web功能

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 哨兵问题集Sentinel-v2.0 | 20条全部录入（10基础+5噪声+5拒绝） |
| /api/chat接口 | 返回带来源引用的答案 |
| PDF上传与提炼 | 结构化摘要正常返回 |

Phase 4 八组基线实验（核心）

实验配置单经指导老师确认后运行。

| 顺序 | 实验组 | 配置 | 预期L1准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A组 | 纯LLM无检索 | 30%-60% |
| 2 | D1组 | UltraRAG+text2vec+D1-KB | 50%-70% |
| 3 | D2组 | UltraRAG+BGE+General-KB | 60%-80% |
| 4 | D3组 | UltraRAG+Qwen3-Embedding | 62%-82% |
| 5 | D4组 | UltraRAG+MiniCPM | 60%-80% |

Phase 5 噪声与拒绝测试（仅D2/D3/D4组）

| 测试类型 | 问题数 | 知识库 | 核心指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声鲁棒性（N类） | 5条 | Conflict-KB（含新旧版本冲突） | 噪声鲁棒性准确率 |
| 拒绝回答（R类） | 5条 | General-KB（无相关知识） | 拒绝回答正确率 |

Phase 6 参数敏感性测试

| 测试参数 | 测试值 | 固定背景 | 评估指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| temperature | 0.0/0.3/0.7 | D2组配置 | L1答案一致率（重复10次） |
| top_k | 3/5/10/20 | D2组配置 | L1准确率 + 来源覆盖率 |
| chunk_size | 256T/384T/512T | D2组配置（须重建索引） | L1/L2/L3分层准确率 |

Phase 7 PDF报告导出与并发测试

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 中文PDF报告 | 下载报告中文显示无乱码 |
| 10用户并发 | Web服务无崩溃 |
| 合规审查P95响应 | 10并发下P95 ≤ 5分钟 |

2.6 Windows常见问题

| 问题现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| faiss-cpu安装失败 | pip找不到Windows wheel | conda install -c conda-forge faiss-cpu |
| Ollama无响应 | 服务未启动或端口被占 | 重启Ollama或检查任务管理器 |
| D3组检索命中率异常低 | Qwen3-Embedding未用英文指令 | 改为英文指令前缀（已内置） |
| D1-KB分块超256T | D1误用了General-KB索引 | 核对kb_name字段 |
| Conflict-KB检索不到旧版条款 | 摄取时未保留旧版 | 重新构建Conflict-KB |

2.7 迁移至昇腾服务器Checklist

Windows本地验证完成（Phase 1-7全部通过）后，迁移到华为昇腾服务器。预计工期1-2天。

| 阶段 | 操作 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 直接复制 | web_app.py / services/ 业务代码 | 零 |
| 直接复制 | UltraRAG corpus+retriever server代码 | 零 |
| 直接复制 | FAISS索引文件（含D1-KB/General-KB/Conflict-KB） | 零 |
| 小幅调整 | pdf_export_service.py：字体路径Linux化 | 极小 |
| 小幅调整 | 验证faiss-cpu aarch64 wheel可安装 | 半天 |
| 小幅调整 | 设置生产环境变量 | 1行 |
| 昇腾专属 | CANN+torch_npu+vLLM-Ascend安装与验证 | 1天 |
| 昇腾专属 | 端到端回归测试（对比本地与昇腾结果） | 半天 |

第三部分 研究生工作手册

本部分适用于模块A（检索实验组）和模块B（文档解析组）的研究生。每份材料都有明确格式，不能用主观描述代替数字。

3.1 角色定位

|  | 模块A（检索实验组） | 模块B（文档解析组） |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 检索系统能做到什么程度？哪种嵌入最优？ | 知识库的质量有多可靠？分块策略如何对齐？ |
| 所需背景 | 电力专业 + Python基础 + 实验设计 | NLP基础 + 文本处理 + Prompt工程 |
| 主要风险 | 专家标注是关键路径，须3月锁定2名以上专家 | 图表语义损失为已知盲区；Conflict-KB须含新旧两版规范 |
| 不负责 | UltraRAG服务部署（独立工程任务） | UltraRAG服务部署 |

3.2 嵌入模型与LLM模型说明

| 子组 | 嵌入模型 | 向量维度 | 最大tokens | 选型依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | text2vec-base-chinese | 768 | 256（硬上限） | Opsen原有，迁移基线；256T为唯一弱点 |
| D2 | BGE-large-zh-v1.5 | 1024 | 512 | C-MTEB成熟基准，BAAI出品 |
| D3 | Qwen3-Embedding-0.6B | 1024 | 32K | 与生成模型同源；CMTEB当前最优 |
| D4 | MiniCPM-Embedding-Light | ~512-1024 | 8192 | UltraRAG官方论文默认 |
| F1/F2 | 无（LLM-only） | — | — | 轻量模型对比组。F1=Qwen3.6-4B, F2=DeepSeek-V4-2B |

注：D1须用D1-KB（256T），D2/D3/D4用General-KB（512T）。两个知识库不可混用。D4（MiniCPM）当前存在 transformers 兼容性问题，待修复。

3.3 哨兵问题集Sentinel-v2.0使用说明

完整内容见附录B。20条固定问题在整个项目周期内不变。

| 类别 | 条数 | 判断方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础（S01-S10） | 10 | 程序自动+人工+专家评分 | 常规命中率监测 |
| 噪声鲁棒（N01-N05） | 5 | 查看模型选择新版还是旧版 | 版本冲突场景下的鲁棒性 |
| 拒绝回答（R01-R05） | 5 | 查看模型是否明确拒答 | 知识库盲区下的诚实性 |

月度报告须按实验组分别报告命中情况（哨兵矩阵 = 20条 × 各已完成子组）。

3.4 所有材料提交规范

每两周周五：实验日志（强制）

完整字段定义见附录A。核心字段速查：

| 字段 | 说明 | 重要提示 |
| --- | --- | --- |
| run_id | 唯一运行编号 | 格式：D2-2026W19-001 |
| model_version | LLM版本 | 须填具体：qwen3.5-local:latest |
| embedding_model | 嵌入模型 | D1-D4四种之一；A/F组填none |
| retrieval_arch | 检索架构 | ultrarag-dense / ultrarag-dense+reranker / none |
| kb_snapshot_date | 知识库快照日期 | D1填D1-KB日期；噪声测试填Conflict-KB日期 |
| kb_name | 知识库名称 | D1-KB / General-KB / Conflict-KB / none |
| question_class | 问题类别 | L1/L2/L3/N（噪声）/R（拒绝） |
| random_seed | 随机种子 | 必须填具体数字 |
| failure_type | 失效类型（若失效） | 检索失败/推理错误/幻觉/版本误选/不当回答/无 |

每月第一个周一：月度进度报告（A4单页）

| 区块 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 本月完成 | 已完成任务，附关键数字 |
| 下月计划 | 具体可核查任务 |
| 当前阻塞 | 卡点和请求帮助 |
| 哨兵矩阵（v4.0） | 已完成D子组的20条命中率（基础L1/L2/L3 + N类 + R类） |

三次同步节点：交叉检验报告（S1/S2/S3）

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 被检验方 | A组检验B组 / B组检验A组 |
| 哨兵集版本 | Sentinel-v2.0（项目期间固定） |
| 发现的问题 | 列出具体异常（含数字） |
| 问题分类 | 分块错误/问题超出KB边界/指标口径不一致/Conflict-KB未含某版本/无 |
| 建议纠正动作 | 具体到：X组在N天内完成Y后通知Z验证 |
| 本组自检 | 对自己模块的哨兵集结果与预期对比 |

3.5 实验配置单（模块A专属）

须经指导老师签字确认后方可运行。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验编号 | （由指导老师分配） |
| 实验目的 | （一句话说明验证什么假设） |
| 实验组别 | A/D1/D2/D3/D4/E/F1/F2/N噪声/R拒绝 |
| LLM版本 | qwen3.5-local:latest（须填具体） |
| 嵌入模型 | 四种之一（D组必填）/ none（A/F组） |
| 检索架构 | ultrarag-dense / ultrarag-dense+reranker / none |
| 知识库 | D1-KB / General-KB / Conflict-KB / none |
| 问题集版本 | 版本号 + 总条数（如：v2026-05-01，70条） |
| 关键参数 | temperature=X top_k=X chunk_size=X |
| 随机种子 | （具体数字） |
| 预期L1准确率 | X%-Y% |
| 指导老师签字 | ____________ 日期：____________ |

3.6 分块质量自检清单（模块B专属）

8项全部通过才能向A组提交。

| 检查项 | 通过标准 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| chunk_id唯一性 | 无重复ID | 脚本 |
| 来源字段完整性 | 每个分块含doc_path+chapter_path | 脚本 |
| General-KB分块长度 | P95不超过512 tokens | 统计 |
| 关键条文完整性 | 抽查20条规范条文无跨块截断 | 人工 |
| 哨兵问题可溯源 | 附录B中20条均能在分块中找到答案原文（拒绝类R01-R05除外） | 人工 |
| JSON格式合法性 | jsonschema校验 | 脚本 |
| D1-KB专项 | P95不超过256T；哨兵在D1-KB可溯源 | 脚本+人工 |
| Conflict-KB专项 | 新旧两版规范均收录；版本号字段完整；噪声哨兵N01-N05可同时检索到两版 | 人工核查 |

3.7 时间节点速查表

| 时间 | 事项 | 提交对象 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每两周周五 | 实验日志 | 指导老师 | JSON包+1页摘要表（含哨兵矩阵） |
| 每月第一周一 | 月度进度报告 | 指导老师 | A4单页 |
| 5月底S1 | 交叉检验报告 | 双向 | S1报告+四种模型编码延迟+Conflict-KB v1验证 |
| 7月底S2 | 交叉检验报告 | 双向 | S2报告+D1-D4失效案例（含N/R类型） |
| 9月底S3 | 全量复测+S3报告 | 指导老师+双向 | S3报告+Gate Review判定表+嵌入选型结论 |
| 10-12月 | 最终报告协作 | 课题负责人 | 按章节提交草稿 |

3.8 常见错误与纠正方式

| 错误类型 | 具体表现 | 纠正方式 |
| --- | --- | --- |
| LLM版本记录错误 | model_version为旧版 | 更正为qwen3.5-local:latest后重跑 |
| D1使用错误KB | D1误用General-KB | 核对kb_name字段 |
| Qwen3-Embedding指令错误 | D3用了中文指令 | 必须英文：Given a query about... |
| 噪声测试用错KB | N01-N05误用General-KB而非Conflict-KB | 核对kb_name字段，必须为Conflict-KB |
| 拒绝测试评判混淆 | R类问题按答案对错评判 | R类只看是否拒答，不看内容 |
| 哨兵矩阵不完整 | 只报告部分子组 | 已完成的必须体现，未完成标注进度 |

第四部分 评估框架与Gate Review

本部分定义项目唯一验收标准。六项量化指标、L1/L2/L3+N+R分层设计和Gate Review判定表构成完整闭环。

4.1 六项量化指标定义

| 指标 | 定义 | 计算方法 | 合格阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查准确率 | 系统判断与专家答案一致的问题数/总问题数 | 对照标准答案逐条核查 | L1≥85%, L2≥70%, L3≥50% |
| 漏报率 | 应判不合规但系统判合规/总不合规问题数 | 专家标注集中标记不合规问题 | 全层级≤10%（硬性红线） |
| 答案一致率 | 同一问题重复10次语义等价答案的占比 | BERTScore或专家评分 | L1≥90%, L2≥75% |
| 来源覆盖率 | 正确引用规范条款来源的比例 | 自动比对引用与知识库实际来源 | ≥80% |
| 噪声鲁棒性准确率 | Conflict-KB下模型选择新版规范的比例 | N类5条问题逐条核查 | ≥80% |
| 拒绝回答正确率 | 知识库无相关信息时模型明确拒答的比例 | R类5条问题逐条核查 | ≥80% |

4.2 L1/L2/L3+N+R分层测试集设计

| 层级/类别 | 定义 | 数量 | 判断方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 直接型 | 答案在单一规范条款中可直接检索 | 24/100条 | 程序自动比对 |
| L2 推理型 | 需条件判断或跨参数推理 | 24/100条 | 人工核查 |
| L3 综合型 | 需引用两份以上规范综合判断 | 12/100条 | 专家主观评分 |
| N 噪声型 | 知识库含新旧两版，正确答案是新版 | 5/20条 | 查模型是否选择新版 |
| R 拒绝型 | 答案不在知识库中，正确行为是明确拒答 | 5/20条 | 查模型是否生成实质内容 |

注：340条问题集 = L1×100 + L2×100 + L3×100。N类和R类各20条为独立测试，不计入L层级统计。

4.3 Gate Review判定表（13项，完整版见附录C）

S3节点（9月底）使用。仅当全部条件同时满足，方可进入报告撰写阶段。

| # | 判定条件 | 合格阈值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L1准确率（最优嵌入） | ≥85% |
| 2 | L2准确率（最优嵌入） | ≥70% |
| 3 | L3准确率（最优嵌入） | ≥50% |
| 4 | 漏报率（全层级） | ≤10%（硬性红线） |
| 5 | L1答案一致率 | ≥90% |
| 6 | L2答案一致率 | ≥75% |
| 7 | 来源覆盖率 | ≥80% |
| 8 | 盲区外失效案例 | =0（或已有修复方案） |
| 9 | D组最优对比A组L1 | D2/D3/D4至少一组≥A组+20% |
| 10 | 嵌入选型结论 | 已输出推荐模型+依据数据 |
| 11 | 并发性能 | 10用户并发P95≤5分钟 |
| 12 | 噪声鲁棒性准确率 | ≥80% |
| 13 | 拒绝回答正确率 | ≥80% |

4.4 知识库盲区声明

| 盲区类型 | 说明 | 在报告中的处理 |
| --- | --- | --- |
| 图表类规范条款 | 拓扑图、曲线图等以文字摘要替代 | 标注受影响清单，写入局限性章节 |
| 跨文档推理（L3） | 需同时引用两份以上规范 | L3专门覆盖，如实记录准确率 |
| 动态更新条款 | 规范修订后须30日内同步 | 每次更新后重跑哨兵集 |
| 历史意见覆盖 | 仅含近3年脱敏意见 | 知识库清单标注年份范围 |
| D1的256T约束 | text2vec限制可能截断条文 | D1单独声明，不纳入最优候选 |
| 噪声场景覆盖范围 | Conflict-KB仅覆盖5条典型版本冲突场景 | 在报告中明确测试范围 |

第五部分 综合风险与注意事项

5.1 实验可重复性保障

每次实验须在配置单中填写random_seed，并写入日志JSON。相同配置+相同种子须能精确复现结果。

5.2 专家标注质量控制

L1/L2测试集须由至少2名有5年以上审查经验的专家独立标注后对比。L3须联合讨论后定稿。N类和R类须由相同两名专家额外标注。

5.3 漏报率安全底线

漏报率是硬性红线。任何参数配置下漏报率超过10%，须修复后完整重测所有实验组，不允许仅重测超标组。S3节点漏报率超标时，禁止进入报告撰写。

5.4 UltraRAG版本锁定

UltraRAG锁定为2026年4月最新版本（tag: power-grid-review-v1.0）。整个项目周期不升级。

5.5 v4.0 代码版本管理

v4.0 采用独立 Git 子仓库（方案 A）。根目录 .gitignore 排除 v4.0/，避免与父仓库冲突。共享资源（data/、models/、index/、UltraRAG/）仍由父仓库管理。

5.6 综合风险清单

| 风险 | 概率 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| B组分块JSON延迟 | 中 | 环境准备3-4月先做完，不影响主线 |
| Python版本不兼容 | 低 | conda单独建Python≥3.11环境 |
| Conflict-KB构建错误 | 中 | 阶段四前B组须自检Conflict-KB含两版规范 |
| Qwen3-Embedding英文指令错误 | 低 | README明确标注，run_experiment.py已内置 |
| MiniCPM兼容性 | 中 | D4待修复，不影响D1-D3/E组实验 |

5.7 Conflict-KB质量管理

Conflict-KB须明确标注每个分块的规范版本字段（旧版/新版）。摄取错误会导致噪声鲁棒性测试结果失效。每月例会须由B组报告Conflict-KB的版本完整性。

5.8 拒绝回答测试边界

R类问题的设计原则是答案明确不在知识库中，但又不能是常识问题。如果模型用其参数记忆中的常识做出了正确回答，仍判定为R类失效。

附录A 实验日志JSON完整字段定义（v4.0）

以下为实验日志JSON的全部字段。所有字段均为必填，缺任何字段视为无效日志，须重跑实验。

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_id | str | 唯一运行标识 | D2-2026W19-001 |
| group | str | 实验组别 | A / D1 / D2 / D3 / D4 / E / F1 / F2 |
| question_id | str | 题号 | L1-001 |
| query | str | 原始查询文本 | 500kV变电站接地电阻要求 |
| retrieved_chunks | list | 检索结果列表 | [{content: ..., score: 0.65}] |
| llm_answer | str | LLM最终输出 | 根据GB/T 50065-2011... |
| embedding_model | str | 嵌入模型路径 | ./models/BAAI/bge-large-zh-v1.5 |
| knowledge_base | str | 知识库名称 | D1-KB / General-KB / Conflict-KB / none |
| chunk_size | int | 分块token大小 | 512（A/F组用0） |
| llm_model | str | LLM模型名 | qwen3.5-local:latest |
| llm_base_url | str | LLM服务地址 | http://localhost:11434/v1 |
| random_seed | int | 随机种子 | 42 |
| timestamp | str | ISO 8601时间戳 | 2026-05-08T12:00:00Z |
| question_class | str | 问题类别（v2.0扩展） | L1/L2/L3/N/R |
| kb_name | str | 知识库显示名称（v2.0扩展） | D1-KB |
| failure_type | str | 失效类型（v2.0扩展） | 检索失败/推理错误/幻觉/版本误选/不当回答/无 |
| chunk_versions | list | 分块版本（v2.0扩展） | ["v1"] |
| is_correct | bool | 是否正确（v2.0扩展） | true/false |

附录B 哨兵问题集Sentinel-v2.0

20条固定问题，项目期间不变。分为三类：

基础类 S01-S10（10条）：覆盖5个业务领域的常规规范查询，用于日常监测检索质量。

噪声类 N01-N05（5条）：在Conflict-KB（新旧版本共存）下测试，正确答案是新版规范条款。

拒绝类 R01-R05（5条）：答案不在知识库中，正确行为是明确拒答而非编造。

详细内容见 data/questions/sentinel_v2.json。

附录C Gate Review完整判定表

S3节点使用，13项含签字栏，可单独打印。

| # | 判定条件 | 合格阈值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L1准确率（最优嵌入） | ≥85% |
| 2 | L2准确率（最优嵌入） | ≥70% |
| 3 | L3准确率（最优嵌入） | ≥50% |
| 4 | 漏报率（全层级） | ≤10%（硬性红线） |
| 5 | L1答案一致率 | ≥90% |
| 6 | L2答案一致率 | ≥75% |
| 7 | 来源覆盖率 | ≥80% |
| 8 | 盲区外失效案例 | =0（或已有修复方案） |
| 9 | D组最优对比A组L1 | D2/D3/D4至少一组≥A组+20% |
| 10 | 嵌入选型结论 | 已输出推荐模型+依据数据 |
| 11 | 并发性能 | 10用户并发P95≤5分钟 |
| 12 | 噪声鲁棒性准确率 | ≥80% |
| 13 | 拒绝回答正确率 | ≥80% |

判定结果：全部13项通过 → 进入报告撰写。任一项不通过 → 修复后完整重测。

附录D UltraRAG Pipeline配置（v4.0 模型路径已修正）

以下配置对应 UltraRAG tag: power-grid-review-v1.0。项目周期内不升级版本。

D2组 Pipeline（BGE-large-zh-v1.5 + UltraRAG dense）

embedding_model: ./models/BAAI/bge-large-zh-v1.5
query_instruction: 为这个句子生成表示以用于检索相关文章：
index_path: ./index/kb_d2_bge
knowledge_base: General-KB
top_k: 20  |  return_top_k: 5
model_name: qwen3.5-local:latest  |  temperature: 0.0

D3组 Pipeline（Qwen3-Embedding-0.6B）

embedding_model: ./models/qwen3_embedding06b
query_instruction: Given a query about power grid compliance review, retrieve relevant regulation passages:
index_path: ./index/kb_d3_qwen3

D1组 Pipeline（text2vec + D1-KB 256T）

embedding_model: ./models/text2vec-base-chinese
knowledge_base: D1-KB  # 256T专用，不可改为General-KB
index_path: ./index/kb_d1_text2vec

噪声测试 Pipeline（复用D2配置但切换KB）

knowledge_base: Conflict-KB  # 含新旧两版规范
index_path: ./index/kb_conflict

E组 Pipeline（最优嵌入 + reranker，可选）

reranker:
  model: ./models/bge-reranker-large
  top_k_input: 20
  top_k_output: 5

附录E 目录结构与启动脚本（v4.0）

v4.0/                          # 独立 Git 仓库（方案 A）
├── web_app.py                 # FastAPI 服务
├── main.py                    # CLI 交互
├── services/
│   ├── retriever_service.py   # 检索器封装
│   ├── llm_client.py          # LLM 客户端
│   ├── compliance_service.py  # 合规审查
│   ├── extract_service.py     # 内容提炼
│   └── pdf_export_service.py  # PDF 生成
├── scripts/
│   ├── module_a/run_experiment.py
│   ├── module_b/build_kb_direct.py
│   ├── module_c/smoke_test.py
│   └── utils/
├── templates/index.html
├── CLAUDE.md / README.md
└── .gitignore
# 启动命令
conda activate power_grid_rag && cd v4.0
python web_app.py          # Web 服务
python main.py             # CLI 模式

共享资源：../data/ ../models/ ../index/ ../UltraRAG/ ../logs/

附录F 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-04-26 | 初始版本：七组实验设计 |
| v2.02 | 2026-05-01 | 新增N/R类评估、Conflict-KB、轻量模型F1/F2 |
| v2.031 | 2026-05-03 | 合订本定稿，补充附录G/H/I |
| v4.0 | 2026-05-08 | 淘汰Opsen B/C组，统一UltraRAG架构；新增RetrieverService；模型路径修正；Git方案A独立仓库；新增build_kb_direct.py |

附录G UltraRAG服务工程部署

UltraRAG服务部署为独立工程任务，非模块A/B范畴。

| 阶段 | 任务 | 依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 环境准备（Python 3.11 + conda） | 无 | 0.5天 |
| 阶段二 | 模型下载（4个嵌入 + reranker） | 无 | 0.5天 |
| 阶段三 | YAML配置（D1-D4, E, Conflict-KB） | 阶段一、二 | 0.5天 |
| 阶段四 | FAISS索引（含Conflict-KB） | B组分块JSON | 1-2天 |
| 阶段五 | A组对接验证 | 阶段四 | 0.5天 |

附录H PDF文档解析技术路线评估

Docling/PyMuPDF是当前工程约束下的务实选择。

| 内容类型 | 在可研报告中比例 | PyMuPDF处理结果 | 信息损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正文条款、技术参数 | 约40% | 准确提取为文本 | 极低 |
| 数据表格 | 约25% | 转为结构化文本 | 低-中 |
| 接线拓扑图、单线图 | 约20% | 完全丢失或仅提取图题 | 极高 |
| 稳定计算曲线图 | 约10% | 仅提取坐标轴标签 | 高 |
| 公式、专业符号 | 约5% | 部分提取，格式错乱 | 中 |

推荐路线C（分层混合处理）：维持PyMuPDF处理文本，增加VLM处理含图页面。

附录I 噪声鲁棒性与拒绝回答能力测试规范

噪声鲁棒性测试（N类）：在Conflict-KB中同时收录同一规范的新旧两个版本（如GB 38755-2019新版 vs DL 755-2001旧版），系统须优先检索并引用新版条款。若引用旧版条款，判定为噪声失效。

拒绝回答测试（R类）：设计5个与电网合规审查表面相关、但答案明确不在知识库中的问题。系统须明确声明'无相关信息'、'无法回答'或给出边界说明。任何提供实质内容的回答（即使碰巧正确）均判定为R类失效。

| 测试类型 | 问题数 | 知识库 | 评分方法 | 合格阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N类（噪声鲁棒性） | 5条 | Conflict-KB | 逐条核查是否选择新版规范 | ≥80% |
| R类（拒绝回答） | 5条 | General-KB | 逐条核查是否明确拒答 | ≥80% |